**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 09 - Thành viên nhóm

1. Nguyễn Văn Mạnh Cường (Nhóm trưởng)
2. Trần Đình Chiến (Nhóm trưởng)
3. Trần Hùng Cường (Nhóm trưởng)

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN QUẦY THUỐC CỦA BỆNH MỘT VIỆN**

Thời gian thực hiện: Từ 31/07/2017 đến 02/10/2017 (10 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 31/07/2017  Đến: 06/08/2017) | Lập nhóm và chọn đề tài |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 07/08/2017  Đến: 13/08/2017) | Phân tích mục tiêu và đặt câu hỏi làm rõ đề bài |  |  |
|  | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 14/08/2017  Đến: 20/08/2017) | -Tiếp tục đặt câu hỏi phân tích làm rõ yêu cầu |  |  |
| -Xác định các chức năng chính và chức năng sẽ cập nhật | Tất cả thành viên |  |
| - Xác định các phi chức năng phải có trong phần mềm |  |  |
| -Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 21/08/2017  Đến: 27/08/2017) | Bắt đầu vẽ các UC và activity |  |  |
| Đặc tả các UC đó |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 28/08/2017  Đến: 03/09/2017) | Tiếp tục chỉnh công việc tuần 4 | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
| Xác định các lớp, cơ sở dữ liệu sẽ có |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 04/09/2017  Đến: 10/09/2017) |  |  |  |
| Xác định các chức năng trong hệ thống hoạt động như thế nào | Tất cả các thành viên |  |
| Viết code |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 11/09/2017  Đến: 17/09/2017) |  |  |  |
| Viết code | Tất cả thành viên | Chia thành 2 nhóm 1 nhóm |
|  |  | phụ trách giao diện một nhóm |
|  |  | phụ trách chức năng |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 18/09/2017  Đến: 24/09/2017) |  |  |  |
|  |  |  |
| Viết Code | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 25/09/2017  Đến: 01/10/2017) |  |  |  |
| Chạy thử với giao diện |  |  |
|  | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 03/10/2017  Đến: 08/10/2017) |  |  |  |
|  | Tất cả thành viên |  |
| Kiểm tra lần cuối |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 09/10/2017  Đến: 15/10/2017) |  |  |  |
|  |  |  |
| Báo cáo | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |